## Universidad Estatal de Bolívar (UEB)

Docente

Ing. Maricela Espín

Estudiante

Yahir Anthony Sacan Caiza

Materia

Aplicaciones Distribuidas

PLANIFICACIÓN PROYECTO LARAVEL - SISTEMA DE GESTIÓN DE AULAS

API RESTful para Gestión de Aulas Universitarias

Estudiante: Yahir Sacan
Framework: Laravel
Período: 3 de noviembre - 8 de diciembre de 2025
Proyecto: Sistema de Gestión de Aulas - Facultad Universitaria

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Sistema RESTful para la gestión integral de aulas universitarias que permite:

- Decano de Facultad: Control total sobre aulas, asignaciones, usuarios y reportes

- Coordinadores de Carrera: Gestión de aulas de su carrera, asignaciones y horarios

- Profesores: Consulta de aulas asignadas, reservas y registro de quejas/peticiones

CRONOGRAMA DETALLADO CON FECHAS

| SEMANA | PERÍODO | FECHA PRESENTACIÓN | ACTIVIDADES | PRODUCTOS A PRESENTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEMANA 11: PLANIFICACIÓN | 3-7 Nov 2025 | 14 de noviembre de 2025 | • Presentación de la planificación completa del proyecto • Definición de la estructura de la API RESTful • Definición de tablas de base de datos • Diseño de roles y permisos • Definición de reglas de negocio | • Documento: Sacan_Laravel-parte1.doc con planificación completa de 4 semanas • Diagrama Entidad-Relación • Matriz de roles y permisos |
| SEMANA 12: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN | 10-14 Nov 2025 | 14 de noviembre de 2025 | • Instalación de Laravel y configuración del entorno • Configuración de base de datos MySQL • Creación de migraciones para todas las tablas • Creación de modelos Eloquent con relaciones • Seeders para datos iniciales (roles, usuarios de prueba) • Implementación de primeros endpoints GET | • php artisan --version ejecutado • Estructura del proyecto Laravel • Archivo .env configurado • Base de datos con todas las tablas creadas • Código de todas las migraciones • Código de todos los modelos • Seeders ejecutados • Postman probando GET /api/classrooms • Postman probando GET /api/users |
| SEMANA 13: IMPLEMENTACIÓN CRUD RESTful | 17-21 Nov 2025 | 21 de noviembre de 2025 | • Creación de controladores API para todas las entidades • Configuración completa de rutas en routes/api.php • Implementación de métodos REST: index, store, show, update, destroy • Creación de Form Requests para validaciones complejas • Creación de API Resources para formatear respuestas JSON • Implementación de filtros y búsquedas • Manejo de errores y excepciones | • Archivo routes/api.php completo • ClassroomController con todos los métodos CRUD • AssignmentController con métodos CRUD • ComplaintController con métodos CRUD • Form Requests con reglas de validación • API Resources para cada entidad • Postman probando POST, PUT, DELETE para aulas • Postman probando POST, PUT, DELETE para asignaciones • Respuestas JSON correctamente formateadas • Manejo de errores de validación (422) • Manejo de errores 404 y 500 |
| SEMANA 14: AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN | 24-28 Dic 2025 | 28 de noviembre de 2025 | • Instalación y configuración de Laravel Sanctum • Creación de sistema de autenticación completo • Implementación de roles (Decano, Coordinador, Profesor) • Protección de rutas con middleware auth:sanctum • Implementación de Policies para autorización • Middleware personalizado para roles • Implementación de relaciones entre modelos • Pruebas de endpoints con diferentes roles | • AuthController con register, login, logout • Middleware de roles implementado • Policies para Classroom, Assignment, Complaint • Postman probando login y generación de token • Postman probando endpoint sin token (error 401) • Postman probando endpoint con token pero sin permisos (error 403) • Postman probando endpoint con rol autorizado (éxito) • Código de relaciones en modelos (belongsTo, hasMany, belongsToMany) • JSON con datos relacionados (eager loading) • Tabla de pruebas por rol documentada |
| SEMANA 15: FUNCIONALIDADES AVANZADAS Y DOCUMENTACIÓN | 1-5 Dic 2025 | 5 de diciembre de 2025 | • Implementación de búsqueda de aulas (por nombre, capacidad, edificio) • Implementación de filtros (por carrera, disponibilidad, estado) • Implementación de paginación de resultados • Dashboard de estadísticas para Decano • Reportes de ocupación de aulas • Sistema de notificaciones para quejas/peticiones • Validación de conflictos de horarios • Creación de documentación completa • Exportación de colección Postman • Pruebas finales de todos los endpoints | • Búsqueda de aulas funcionando con múltiples criterios • Filtros por carrera, estado, disponibilidad • Paginación de resultados en todos los listados • Endpoint de estadísticas para Decano • Endpoint de reportes de ocupación • Validación de conflictos de horarios funcionando • README.md con documentación completa • Colección Postman exportada (.json) con todas las pruebas • Diagrama de base de datos actualizado • Código fuente comprimido (.zip) • Manual de usuario por rol • Todos los endpoints RESTful funcionando |

RECURSOS DE ESTUDIO POR SEMANA

SEMANA 12: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Consultar:

- Laravel. (2024). Laravel 11.x Documentation. https://laravel.com/docs/11.x

- Laravel. (2024). Database: Migrations. https://laravel.com/docs/11.x/migrations

- Laravel. (2024). Eloquent: Getting Started. https://laravel.com/docs/11.x/eloquent

- Laracasts. (2024). Laravel 11 From Scratch. https://laracasts.com/series/laravel-11-from-scratch

SEMANA 13: IMPLEMENTACIÓN CRUD

Consultar:

- Laravel. (2024). Controllers. https://laravel.com/docs/11.x/controllers

- Laravel. (2024). Validation. https://laravel.com/docs/11.x/validation

- Laravel. (2024). Eloquent: API Resources. https://laravel.com/docs/11.x/eloquent-resources

- RESTful API. (2024). REST API Tutorial. https://restfulapi.net

SEMANA 14: AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Consultar:

- Laravel. (2024). Laravel Sanctum. https://laravel.com/docs/11.x/sanctum

- Laravel. (2024). Authorization. https://laravel.com/docs/11.x/authorization

- OWASP. (2024). Security Best Practices. https://owasp.org

- JWT.io. (2024). JSON Web Tokens Introduction. https://jwt.io/introduction

SEMANA 15: FUNCIONALIDADES AVANZADAS

Consultar:

- Laravel. (2024). Eloquent: Relationships. https://laravel.com/docs/11.x/eloquent-relationships

- Laravel. (2024). Optimization. https://laravel.com/docs/11.x/deployment#optimization

- Postman. (2024). API Documentation. https://learning.postman.com

- GitHub. (2024). GitHub Docs. https://docs.github.com

Instalación correcta de Laravel y sus componentes.

INSTALACIÓN DE LARAVEL EN WINDOWS 11

Estudiante: Yahir Sacan
Sistema Operativo: Windows 11
Editor: Visual Studio Code
Fecha: 14 de noviembre de 2025

PASO 1: INSTALAR XAMPP

Descargar XAMPP

- URL: https://www.apachefriends.org/download.html

- Versión: PHP 8.2 o superior

Instalación

- Ejecutar el instalador

- Seleccionar componentes: Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin

- Ruta de instalación: C:\xampp

- Completar instalación

Iniciar servicios

- Abrir XAMPP Control Panel

- Iniciar Apache

- Iniciar MySQL

Agregar PHP al PATH

- Presionar Win + X > Sistema

- Configuración avanzada del sistema

- Variables de entorno

- Editar Path en Variables del sistema

- Agregar: C:\xampp\php

- Aceptar todo

- Cerrar y abrir nueva terminal

- Verificar

PowerShell

php -v

PASO 2: INSTALAR COMPOSER

Descargar

- URL: https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe

Instalación

- Ejecutar Composer-Setup.exe

- Seleccionar PHP: C:\xampp\php\php.exe

- Completar instalación

Verificar

PowerShell

composer --version

PASO 3: INSTALAR NODE.JS

Descargar

- URL: https://nodejs.org/

- Versión: LTS

Instalación

- Ejecutar instalador

- Opciones por defecto

- Completar instalación

Verificar

PowerShell

node -v

npm -v

PASO 4: INSTALAR GIT

Descargar

- URL: https://git-scm.com/download/win

Instalación

- Ejecutar instalador

- Opciones por defecto

- Editor: Visual Studio Code

- Completar instalación

Verificar

PowerShell

git --version

PASO 5: INSTALAR VISUAL STUDIO CODE

Descargar

- URL: https://code.visualstudio.com/

Instalación

- Ejecutar instalador

- Marcar:

  - Agregar "Abrir con Code" al menú contextual

  - Agregar a PATH

- Completar instalación

Extensiones básicas

En VS Code (Ctrl + Shift + X), instalar:

- PHP Intelephense

- Laravel Extension Pack

- Thunder Client

PASO 6: CREAR PROYECTO LARAVEL

Abrir PowerShell

cd C:\xampp\htdocs

Crear proyecto

composer create-project laravel/laravel gestion-aulas

Ingresar al proyecto

cd gestion-aulas

Abrir en VS Code

code .

PASO 7: VERIFICAR INSTALACIÓN

Verificar versión de Laravel

PowerShell

php artisan --version

Iniciar servidor

PowerShell

php artisan serve

Acceder en navegador

- URL: http://127.0.0.1:8000

RESUMEN DE COMANDOS DE VERIFICACIÓN

PowerShell

php -v

composer --version

node -v

npm -v

git --version

php artisan --version

INSTALACIÓN COMPLETADA

Laravel está instalado correctamente en:

- Ruta: C:\xampp\htdocs\gestion-aulas

- Versión: Laravel 11.x

- Servidor: http://127.0.0.1:8000